|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTROL DE VERSIONES | | | | | |
| *Versión* | *Hecha por* | *Revisada por* | *Aprobada por* | *Fecha* | *Motivo* |
| 1.0 | Miguel Pacheco | Melissa Cervantes | David Maquera | 25/05/2025 | Implementación de matriz adquisiciones |
| 1.1 | David Maquera | Melissa Cervantes | David Maquera | 27/05/2025 | Actualización de la Matriz |

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre del Proyecto | Siglas del Proyecto |
| Plataforma Web de Subastas "Genesis" | GEM-WEB |

*MATRIZ DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO*

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre del Proyecto | Siglas del Proyecto |
| Plataforma de casa de subastas “Génesis” | GEM-WEB |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Producto o Servicio Para Adquirir* | *Tipo de*  *Contrato* | *Procedimiento de Contratación* | *Forma de contactar Proveedores* | *Área/Rol/Persona Responsable de la Compra* | *Manejo de múltiples Proveedores* | *Proveedores pre- calificados* | *Cronograma de Adquisiciones Requeridas* | | | | |
| *Planificación y Contrato* | *Solicitud y Respuesta.* | *Selección y Proveedor.* | *Admin. Contrato* | *Cerrar Contrato* |
| *Del al* | *Del al* | *Del al* | *Del al* | *Del al* |
| Dominios Web |  | Compra Directa | Web Del Proveedor | Lider De Ti | Si | 3 | 01/06/2025 al 03/06/2025 | 04/06/2025 al 05/06/2025 | 06/06/2025 al 07/06/2025 | 08/06/2025 al 30/06/2025 | 01/07/2025 al 02/07/2025 |
| Backup En La Nube | Arrendamiento Saas | Arrendamiento Saas | Correo Electrónico | Arquitecto De Infraestructura | SI | 1 | 01/06/2025 al 03/06/2025 | 04/06/2025 al 05/06/2025 | 06/06/2025 al 07/06/2025 | 08/06/2025 al 30/06/2025 | 01/07/2025 al 02/07/2025 |
| Fiirewalls O Antivirus | Compra De Licencia Anual | Compra De Licencia Anual | Marketplace O Sitio Oficial | Especialista En Seguridad | SI | 2 | 01/06/2025 al 03/06/2025 | 04/06/2025 al 05/06/2025 | 06/06/2025 al 07/06/2025 | 08/06/2025 al 30/06/2025 | 01/07/2025 al 02/07/2025 |
| Licencias De Desarrollo | Compra De Licencias | Compra De Licencias | Compra Online | Líder De Desarrollo | SI | 3 | 01/06/2025 al 03/06/2025 | 04/06/2025 al 05/06/2025 | 06/06/2025 al 07/06/2025 | 08/06/2025 al 30/06/2025 | 01/07/2025 al 02/07/2025 |
| Especialista En Ciberseguridad | Contrato Por Servicios | Contrato Por Servicios | Convocatoria Y Evaluación | PM / Coordinador De Seguridad | SI | 3 | 01/06/2025 al 03/06/2025 | 04/06/2025 al 05/06/2025 | 06/06/2025 al 07/06/2025 | 08/06/2025 al 30/06/2025 | 01/07/2025 al 02/07/2025 |
| Desarrollador Web Full Stack | Contrato Por Servicios | Contrato Por Servicios | Convocatoria Y Entrevistas | Jefe De Desarrollo | Si | 3 | 01/06/2025 al 03/06/2025 | 04/06/2025 al 05/06/2025 | 06/06/2025 al 07/06/2025 | 08/06/2025 al 30/06/2025 | 01/07/2025 al 02/07/2025 |
| Tester Qa (Calidad) | Contrato Temporal | Contrato Temporal | Selección Directa | Jefe De Qa | Si | 1 | 01/06/2025 al 03/06/2025 | 04/06/2025 al 05/06/2025 | 06/06/2025 al 07/06/2025 | 08/06/2025 al 30/06/2025 | 01/07/2025 al 02/07/2025 |
| Computadoras | Compra Directa | Compra Directa | Visita O Web De Tiendas Tecnológicas | Líder De TI | SI | 3 | 01/06/2025 al 03/06/2025 | 04/06/2025 al 05/06/2025 | 06/06/2025 al 07/06/2025 | 08/06/2025 al 30/06/2025 | 01/07/2025 al 02/07/2025 |
| Perifericos | Compra Directa | Compra Directa | Tiendas Físicas Y Marketplaces | Encargado De Logística | SI | 2 | 01/06/2025 al 03/06/2025 | 04/06/2025 al 05/06/2025 | 06/06/2025 al 07/06/2025 | 08/06/2025 al 30/06/2025 | 01/07/2025 al 02/07/2025 |